# KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SPRINT – SCRUM TEAM (ỨNG DỤNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN)

Thời gian Sprint: 2 tuần (10 ngày làm việc)
Vai trò:

- Scrum Master: Bạn

- Product Owner: PO của dự án

- Development Team: Dev Back-end, Dev Front-end, QA, UX/UI

# I. SPRINT PLANNING (Kế hoạch Sprint)

-   Mục tiêu Sprint (Sprint Goal):

“Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và trải nghiệm đặt hàng cơ bản cho người dùng.”

- Sprint Backlog:

- Danh sách User Stories được chọn cho Sprint

| STT | User Story | Priority | Estimation (Story Points) | Criteria of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | High | 5 | Hoạt động trên mobile + desktop; cập nhật số lượng |
| 2 | Là người dùng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình | High | 3 | Hiển thị danh sách item, giá, tổng tiền |
| 3 | Là người dùng, tôi muốn cập nhật số lượng trong giỏ hàng | Medium | 5 | Tự động tính lại giá |
| 4 | Là người dùng, tôi muốn đặt hàng | High | 8 | Form thông tin + lưu DB + email thông báo |
| 5 | Tạo API quản lý giỏ hàng | High | 8 | CRUD đầy đủ + test API |
| 6 | Viết unit test cho module giỏ hàng | Medium | 5 | 80% coverage |

- Kế hoạch thực hiện (Task Breakdown)

| User Story | Tasks | Người phụ trách | Est. Hours |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Thiết kế UI giỏ hàng | UX/UI | 4h |
|  | Tạo API thêm sản phẩm | BE | 6h |
|  | Kết nối FE - BE | FE | 6h |
| US2 | Tạo trang giỏ hàng FE | FE | 8h |
| ... | ... | ... | ... |

3. Cách Scrum Master tổ chức Sprint Planning

- Đảm bảo PO trình bày rõ Product Backlog và mục tiêu Sprint.

- Team tự ước lượng bằng Planning Poker.

- Thống nhất dung lượng công việc phù hợp velocity.

- Tạo Sprint Backlog trong Jira / Trello / ClickUp.

- Xác định rủi ro, dependencies, người chịu trách nhiệm từng task.

# II. DAILY SCRUM (Họp hằng ngày)

- Thời gian: 15 phút – 9:00 AM mỗi ngày

- Hình thức: Online (Google Meet) hoặc trực tiếp

- Agenda (Scrum Master hướng dẫn)

Mỗi thành viên trả lời 3 câu:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có vướng mắc gì không?

- Scrum Master cần đảm bảo:

- Không biến cuộc họp thành báo cáo cho SM.

- Ghi lại blocker vào channel Slack/Jira.

- Đảm bảo các vấn đề được xử lý ngoài cuộc họp.

# III. SPRINT REVIEW (Đánh giá Sprint)

- Thời gian: 1 giờ – cuối Sprint

- Tham gia: PO, Scrum Team, Stakeholders

- Mục tiêu:

- Trình bày sản phẩm đã hoàn thành

- Lắng nghe phản hồi từ PO và người liên quan

- Agenda Sprint Review:

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Scrum Master giới thiệu mục tiêu Sprint |
| 2 | Dev Team demo chức năng: giỏ hàng, cập nhật số lượng, đặt hàng |
| 3 | PO đánh giá mức độ hoàn thành theo Definition of Done |
| 4 | PO đưa ra nhận xét và yêu cầu cập nhật mới |
| 5 | Cập nhật Product Backlog cho Sprint sau |

# IV. SPRINT RETROSPECTIVE

- Thời gian: 45–60 phút

- Hình thức: Workshop 3 bước

- Mục tiêu:

+ Cải thiện quy trình

+ Nâng cao hiệu suất đội nhóm

Agenda:

- What went well (Điều làm tốt)

Ví dụ:

- Hoàn thành 90% Sprint Goal

- Team phối hợp tốt giữa FE & BE

- QA test sớm hơn giúp tránh lỗi lớn

- What didn’t go well (Điều chưa tốt)

- Thời gian đồng bộ API chậm

- Một số User Story ước lượng chưa chính xác

- Daily Scrum thường kéo dài 20–25 phút

- Action items (Hành động cải thiện)

| Issue | Giải pháp | Người chịu trách nhiệm | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| API update chậm | FE/BE sync 2 lần/tuần | SM tổ chức | Sprint sau |
| Daily quá dài | Giới hạn 1 người < 1 phút | Cả Team | Ngay lập tức |
| Ước lượng chưa tốt | Training lại Planning Poker | SM | Trước Sprint mới |